Control de Riesgos

Un Kine Amigo

Versión: 1.0

Elaborado por: Equipo Un Kine amigo

Fecha: 02-11-2025

Introducción	3

1. Objetivo del Control de Riesgos	3

Metodología de Gestión de Riesgos	4

Identificación de Riesgos	4

Análisis Cualitativo	4

Planificación de Respuestas	4

Implementación y Seguimiento	4

Control y Cierre	5

Herramientas y Artefactos de Control	5

Procesos de Monitoreo	6

Criterios de Escalamiento	7

Responsabilidades en la Gestión de Riesgos	7

Cierre del Control de Riesgos	8

# Introducción

El presente documento establece el marco formal para la identificación, evaluación, seguimiento y control de riesgos del proyecto Un Kine Amigo, con el fin de asegurar la continuidad operativa, la calidad técnica y el cumplimiento de los plazos establecidos.

El proceso de control se implementa a lo largo de todas las etapas del proyecto planificación, desarrollo, pruebas y cierre bajo un enfoque híbrido que integra buenas prácticas de PMBOK y Scrum.

# 1. Objetivo del Control de Riesgos

El objetivo principal del control de riesgos es aplicar un proceso sistemático que permita:

- Identificar oportunamente amenazas que puedan comprometer los resultados del proyecto.

- Evaluar cada riesgo según su probabilidad, impacto y nivel de criticidad.

- Definir estrategias de respuesta proporcionales y realistas.

- Monitorear continuamente la evolución de los riesgos durante los 4 meses del proyecto.

- Mantener informado al equipo y al docente guía para facilitar una toma de decisiones rápida y fundamentada.

En síntesis, el propósito final es proteger el alcance, el cronograma y la calidad del MVP, reduciendo desviaciones y mejorando la predictibilidad del desarrollo.

# Metodología de Gestión de Riesgos

El proyecto utiliza una metodología compuesta por cinco etapas principales:

### Identificación de Riesgos

La identificación se realiza de forma iterativa y apoyada por:

- Reuniones de planificación de sprint.

- Retroalimentación técnica entre los integrantes del equipo.

- Revisión continua del Product Backlog y sus dependencias.

- Análisis de nuevas integraciones (Stripe, FCM, Firestore).

- Cambios de alcance o ajustes definidos para el MVP.

### Análisis Cualitativo

Cada riesgo se analiza según criterios:

- Probabilidad (Alta, Media, Baja)

- Impacto (Alto, Medio, Bajo)

- Exposición al riesgo (PxI)

Este análisis permite priorizar riesgos críticos que requieren intervención inmediata.

### Planificación de Respuestas

Para cada riesgo se asigna una estrategia:

- Mitigar: Reducir probabilidad o impacto.

- Evitar: Eliminar la causa raíz o ajustar el alcance.

- Transferir: Delegar a terceros especializados (ej.: soporte de Stripe).

- Aceptar: Registrar el riesgo y hacer seguimiento sistemático.

### Implementación y Seguimiento

El Scrum Master lidera el monitoreo a través de:

- Reuniones diarias (Daily Scrum).

- Revisiones semanales internas.

- Reuniones con el docente guía.

El estado del riesgo se actualiza en la Matriz Oficial del proyecto.

### Control y Cierre

Al término del proyecto se consolidan:

- Registro de riesgos materializados.

- Lecciones aprendidas.

- Evaluación de la efectividad de las acciones tomadas.

# Herramientas y Artefactos de Control

El proyecto utiliza las siguientes herramientas para gestionar riesgos:

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Matriz de Riesgos (Excel) | Registro maestro, clasificación, probabilidad, impacto, estado y responsable. |
| Trello | Monitoreo visual, tarjetas por riesgo, alertas y seguimiento semanal. |
| Bitácora de Incidencias QA | Registro de fallas asociadas a riesgos técnicos. |
| Reuniones Scrum | Revisión continua del estado del riesgo. |
| Documentos del proyect | ERS, Backlog, arquitectura Firebase, factores técnicos. |

# Procesos de Monitoreo

El control se ejecuta con la siguiente periodicidad:

- Revisión semanal: actualización del estatus, impactos y relación con tareas del sprint.

- Revisión por sprint: detección de riesgos emergentes y ajustes al plan.

- Revisión por cambio técnico: cuando surgen nuevas dependencias o módulos (Stripe, Firestore, FCM, Cloud Functions).

- Revisión con el docente guía: validación de riesgos críticos y definición de acciones correctivas.

Los riesgos de alto impacto se tratan de manera prioritaria e inmediata.

# Criterios de Escalamiento

Un riesgo se escalará si cumple una o más de las siguientes condiciones:

- Exposición Alta (probabilidad alta + impacto alto).

- Afecta entregables esenciales del MVP.

- Compromete integraciones críticas:

  - Autenticación Firebase

  - Firestore (datos sensibles)

  - Stripe (pagos y planes)

  - Notifications FCM

  - Cloud Functions v2

- Impide avanzar actividades del sprint.

- Riesgos que afectan seguridad, disponibilidad o continuidad del sistema.

En estos casos, el Scrum Master lo eleva inmediatamente al Product Owner y se genera una acción obligatoria.

# Responsabilidades en la Gestión de Riesgos

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Scrum Master (Juan) | Lidera la gestión del riesgo, mantiene la matriz actualizada y coordina acciones de mitigación. |
| Product Owner (Adonis) | Toma decisiones finales, prioriza impactos en el backlog y autoriza cambios en alcance o tiempos. |
| Equipo de Desarrollo (José, Ítalo, Adonis, Juan) | Identifica riesgos técnicos y ejecuta las acciones de mitigación. |
| QA | Detecta riesgos de calidad, integración y regresión. |
| Docente guía | Valida riesgos críticos y el plan correctivo. |

# Cierre del Control de Riesgos

El control se considera completado cuando:

- Todos los riesgos críticos están mitigados o cerrados.

- Se documentan riesgos materializados y lecciones aprendidas.

- El MVP opera sin riesgos activos que afecten su funcionalidad central.

- El informe final de control de riesgos es entregado junto al cierre del proyecto.