z

# Plan de Capacitación del Proyecto

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA	5

MÓDULO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA	6

PLAN DE CAPACITACIÓN EXTERNA	8

MATERIALES Y ENTREGABLES CAPACITACIÓN	9

DATOS VISUALES	10

CONCLUSIÓN	11

# INTRODUCCIÓN

El presente documento expone el plan Integral de gestión del conocimiento del proyecto “Un Kine Amigo”. Su finalidad es establecer las estrategias pedagógicas, técnicas y operativas necesarias para asegurar el desarrollo, la transferencia y la correcta aplicación del conocimiento dentro del equipo de trabajo y hacia los usuarios finales de la plataforma.

Este plan cumple con dos objetivos esenciales:

- Fortalecer las competencias internas del equipo de desarrollo, proporcionando los conocimientos, habilidades y herramientas requeridas para construir, mantener y escalar una aplicación móvil robusta, segura y alineada con los estándares tecnológicos utilizados (Flutter, Firebase, Supabase, Firestore, Firebase Functions entre otros).

- Garantizar la adopción adecuada de la plataforma por parte de los usuarios finales, mediante procesos de capacitación claros, accesibles y adaptados al perfil de cada actor del sistema: pacientes, kinesiólogos y administradores. Esto incluye onboarding guiado, material audiovisual, manuales de uso y recursos de apoyo que permiten una experiencia fluida y satisfactoria.

A través de este plan, se busca cerrar brechas de conocimiento, mejorar el rendimiento del equipo, asegurar la continuidad operativa del proyecto y maximizar el valor de la solución digital entregada. El enfoque combina metodologías ágiles, buenas prácticas de ingeniería de software y estrategias de instrucción efectivas para asegurar que todos los participantes involucrados comprendan, utilicen y gestionen la plataforma de manera competente.

PRODUCTO/SERVICIO/METODOLOGÍA

“Un Kine Amigo” es una aplicación móvil desarrollada en Flutter, diseñada para facilitar la comunicación, gestión y seguimiento entre pacientes y kinesiólogos durante procesos de rehabilitación física. La plataforma se sustenta en un backend serverless basado en Firestore, utilizando múltiples servicios integrados para garantizar un funcionamiento seguro, escalable y en tiempo real.

Dentro de Firebase se emplean servicios clave como Firebase Authentication para la gestión de usuarios, Cloud Firestore para el almacenamiento y actualización de datos en tiempo real, Firebase Cloud Messaging (FCM) para el envío de notificaciones push, y Firebase Function para realizar los pagos por stripe, recordatorios de citas y validación de cambios en la base de datos. Además, se utilizan Firestore Rules para el control de acceso, Firestore Indexing para optimizar consultas. Complementariamente, Supabase Storage permite gestionar documentos de verificación con políticas de acceso seguras basadas en URLs firmadas y para la subida de documentos multimedias como imágenes y videos de formas gratuitas  .

El desarrollo del proyecto se realizó aplicando la metodología ágil Scrum, estructurado en 5 sprints de 2 semanas, con un total de 10 semanas efectivas de desarrollo más una semana destinada al cierre, pruebas integrales y demostración final. Cada sprint contempló sus ceremonias formales: planificación, reuniones diarias adaptadas, revisión del incremento y retrospectiva, permitiendo trabajar de forma iterativa, mejorar continuamente y entregar avances funcionales de manera progresiva y validada.

# PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA

1. Objetivo: Garantizar la nivelación y homologación de competencias del core team en el stack tecnológico seleccionado (Flutter/Firebase). El hito es asegurar la viabilidad técnica para la implementación de los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del proyecto, optimizando los tiempos de entrega según el roadmap.

2.Equipo Principal del Proyecto:

- Adonis Núñez

- José Vergara

- Italo Carvajal

- Juan Medina

3. Estrategia de Ejecución (Restricción: Presupuesto $0): La adquisición de competencias se gestionará mediante:

- Autoestudio: Se prioriza el dominio de la documentación oficial como fuente primaria de verdad (source of truth).

- Mentoría: Implementación de sesiones de pair programming y revisiones de código (Code Reviews) para socializar el conocimiento y estandarizar patrones de diseño.

- Recursos Externos (Coste Cero): Consumo de tutoriales validados, whitepapers y cursos comunitarios.

4. Timeline:

- Fase 1: Fases 0 y 1 (Diciembre 2025). Foco en la arquitectura base, scaffolding del proyecto y patrones de gestión de estado.

- Fase 2: Integrado en los sprints durante todo el ciclo de vida del proyecto, asignando tiempo para refactoring y aprendizaje de nuevas funcionalidades del stack.

# MÓDULO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

| Módulo | Competencias a nivelar | Recursos gratuitos | Evidencia de logro | Responsable | Sprint foco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flutter/Dart | Widgets, navegación, gestión de estado, consumo de servicios, UI responsive, optimización y buenas prácticas | Docs Flutter, codelabs oficiales, videos, comunidad. | Pantallas core funcionando + PR aprobado. | Equipo entero | S1–S5 |
| Firebase Authentication | Login correo/contraseña, Google Sign-In, manejo de sesiones, refresh tokens, control de errores de autenticación. | Docs Firebase Auth, Codelabs de Google, Auth Samples. | Pantalla de login, registro y logout operativos sin bugs. | Equipo entero | S1–S2 |
| Cloud Firestore (CRUD + Modelado) | CRUD avanzado, modelado de colecciones/subcolecciones, paginación, filtros, consultas eficientes, índices compuestos. | Docs Firestore, Firecasts, guías de arquitectura NoSQL, examples GitHub. | Ejercicios y planes cargados dinámicamente + lectura en tiempo real estable. | Equipo entero | S1–S4 |
| Firestore Security Rules | Validación de roles, permisos por usuario, acceso seguro a colecciones, validación de datos. | Docs Seguridad Firestore, Firestore Rules Cookbook | Regla de seguridad aprobadas + pruebas exitosas en Emulator Suite.. | Equipo entero | S3–S4 |
| Fire Functions | Triggers (onCreate, onUpdate), cron jobs, validación de datos | Documentación Functions, Firebase, | Funciones de notificación funcionando + logs sin errores.. | Equipo entero | S3–S5 |
| Extensión | Métodos de pago con stripe , y envio de mensajes personalizados al correo | Run Payments with Stripe,Trigger Email from Firestore. | Métricas desde payments , y envios de correo electronicos | Equipo entero | S4–S5 |
| Supabase Storage | Upload/preview/download de documentos, permisos, URLs firmadas, metadatos. | Docs Supabase, videos YouTube, ejemplos en GitHub. | Flujo de verificación profesional funcionando, y multimedia para los ejercicios.. | Equipo completo | S4–S5 |
| UX/UI & Accesibilidad | Flujo claro, microcopys útiles, colores, contrastes, tamaño de texto, accesibilidad para adultos mayores | Material Design, WCAG, Figma templates. | Correcciones tras test interno + flujos sin fricción. | José Vergara | S2–S5 |
| Tiempo Real (Chat) | Streams, sincronización bidireccional, estado leído/no leído, optimización para Firestore. | Firebase patterns, ejemplos GitHub, tutoriales chat realtime. | Chat funcionando con notificaciones + lectura de mensajes. | Equipo completo | S4 |
| Scrum / Gestión Ágil | Manejo de backlog, estimaciones con Fibonacci, DoD, documentación, retrospectivas efectivas. | scrum.org, plantillas Duoc UC, guías de PMO. | Artefactos completos + ceremonias ejecutadas. | Equipo completo | S1–S5 |
| Crashlytics (Firebase) | Monitoreo de errores, análisis de fallas, estabilidad de la app. | ejemplos oficiales. | Dashboard sin errores críticos + reporte final. | Equipo completo | S5 |
| Performance Monitoring | Identificar cuellos de botella en UI, rendimiento de Firestore, latencias. | Firebase Performance Docs | Informe interno + ajustes antes de demo final. | Equipo completo | S5 |

# PLAN DE CAPACITACIÓN EXTERNA

Asunto: Estrategia de Onboarding y Habilitación de Usuarios Finales

1. Objetivo Estratégico: Maximizar la tasa de adopción y minimizar la fricción en el uso de la plataforma "Un Kine Amigo". El objetivo central es lograr la autonomía operativa de los usuarios finales, reduciendo la carga de soporte técnico mediante una UX intuitiva y recursos de autoatención.

2. Segmentación de Audiencia (Usuarios):

- Pacientes: Foco crítico en la usabilidad inclusiva. Se priorizo la fácil accesibilidad mediante una UI sencilla.

- Kinesiólogos: Foco en la eficiencia de flujo de trabajo y gestión de pacientes.

3. Cronograma de Despliegue (Timeline):

- Fase de Producción de Activos: Sprints finales (Octubre - Noviembre 2025).

- Integración: Los activos se integrarán como parte del Polish Sprint previo al lanzamiento (Release Candidate).

# MATERIALES Y ENTREGABLES CAPACITACIÓN

| Entregable | Formato | Propósito | Audiencia Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual de Usuario Rápido | Documento PDF (máx. 5 páginas) con capturas de pantalla. | Guía de consulta rápida para todas las funciones, alojada en un link "Ayuda" dentro de la app. | Pacientes, Kinesiólogos |
| Sesión de Validación (Stakeholders) | Sesión de Pruebas de Usabilidad (UAT) grabada. | Usar las pruebas con los kinesiólogos (stakeholders) como una sesión de capacitación práctica para ellos. | Pacientes, kinesiólogos. |

# DATOS VISUALES

| Sprint | Semanas | Horas capacitación | Foco principal |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1–2 | 12 h | Flutter/Firebase base + estándares repo |
| S2 | 3–4 | 8 h | UX/UI + login social |
| S3 | 5–6 | 6 h | Catálogo ejercicios + agenda |
| S4 | 7–8 | 6 h | Chat realtime + notificaciones |
| S5 | 9–10 | 4 h | Admin + storage + cierre |

# CONCLUSIÓN

El plan de capacitación definido para “Un Kine Amigo” asegura una transferencia de conocimiento sólida hacia el equipo de desarrollo y los usuarios finales. Internamente, la nivelación progresiva en Flutter, Firebase y Supabase permitió construir una solución consistente durante 5 sprints, reduciendo bloqueos técnicos y mejorando la calidad del producto. Externamente, la estrategia de onboarding segmentada por rol y con enfoque en accesibilidad facilita la adopción autónoma por pacientes (incluyendo adultos mayores) y kinesiólogos, disminuyendo la dependencia de soporte. En conjunto, el plan contribuye directamente a la viabilidad, usabilidad y sostenibilidad del sistema.

APORTES CLAVE

- Aporte 1: Nivelación técnica costo cero (autoestudio + pairing) que permitió cumplir el roadmap manteniendo estándares.

- Aporte 2: Onboarding externo por perfiles (paciente/kine) con foco en accesibilidad y bajo esfuerzo cognitivo.

- Aporte 3: Capacitación integrada al ciclo Scrum, promoviendo mejora continua, reducción de riesgos y entrega incremental de valor.